拉萨市迎接藏博会城市环境综合

整治工作督导检查方案

  9月6日至12日，是第四届中国西藏旅游文化国际博览会（以下简称“藏博会”），为做好迎接藏博会准备工作，开展了全市城市环境综合整治工作，为保证城市环境综合整治工作扎实开展，市政府研究确定成立3个督导检查组，由市政府领导带队，对全市城市环境综合整治工作进行检查。制定督导检查方案如下：

一、检查内容

实地了解全市城市环境综合整治工作推动落实情况，重点就以下几方面进行检查：

（一）国省道及城市道路两侧美化绿化重点检查：道路两侧环境综合整治、美化绿化等落实情况。

（二）道路交通重点检查：道路通车、道路开挖文明施工情况。

（三）城市环境综合整治重点检查：市容环境、路灯亮化、雨污混排、城市内涝、环境违法排污、渣土车等专项整治进展情况。

二、检查时间、方式

**检查时间：**8月27日至9月1日，由各小组组长根据政府工作安排自行定检查时间。

**检查方式：**采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场的“四不两直”形式进行。

三、组织实施

（一）现场检查。各检查组深入基层一线，通过实地察看、个别访谈、集中座谈、询问调查等形式，全面检查城市环境综合整治各项目标、任务、措施等实际落实情况，总结成绩和经验，发现和指导解决突出问题和困难；了解基层群众对开展城市环境综合整治的意见建议和满意度、获得感。

（二）跟进督办。各检查组督查人员要按照“交必办、办必果、果必效”的原则，限期督办解决。

四、分组安排及检查内容

全市城市环境综合整治检查组分组安排如下：

**第一检查组**

廖   波市政府副市长、秘书长

李文华 市委宣传部副部长

李春梅 市城管委党组成员、调研员

夏隽莹 柳梧新区副主任

达瓦次仁 空港新区党委委员、副主任

图登佩杰 文化创意园区副书记、副主任

多   吉 藏博会办公室干部（联络员）

**第一检查组检查范围：**柳梧新区、空港新区、文化创意园区的环境、宣传情况；机场高速沿线情况。

**第二检查组**

 郑卫国市政府副市长

李文华 市委宣传部副部长

李春梅 市城管委党组成员、调研员

沈   朗 城关区副区长

张晓林 堆龙德庆区副区长

巴桑顿珠 达孜区副区长

多   吉 藏博会办公室干部（联络员）

 **第二检查组检查范围：**城关区及堆龙德庆区、达孜区城区及城乡结合部环境整治情况；市政设施完好情况；市容市貌情况。

**第三检查组**

杨少亮市政府副秘书长

 赵德勤 市住建局副调研员

杜志强 市交通局副局长

李春梅 市城管委党组成员、调研员

边巴旺堆 市交警支队党委副书记、副调研员

边   久 城投公司副总经理

多   吉 藏博会办公室干部（联络员）

**第三检查组检查范围：**环城路道路通车及道路周边环境卫生情况；民族路及罗布林卡路道路保通及文明施工情况。

五、跟踪督办

联络员要加强与市专项督查组、被检查单位以及本组成员单位的联络、协调，做好检查记录，以及对组长批示和交办事项转办等工作，将督导检查过程中发现的问题收集，转交市政府督查室，由市政府督查室进行督办。